### Termo de Abertura do Projeto – Sócios do Clube

**Documento: Termo de Abertura do Projeto**

**Organização:** LLVN

**Projeto:** Controle de Sócios do Clube

**Cliente:** Professor Reginaldo Ré

**Gerente do Projeto:** Felipe Fronchetti

**Previsão de Início:** 27 de Setembro de 2016

**Previsão de Término:** 13 de Dezembro de 2016

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tabela de Versões** | | | |
| Data | Versão | Autor | Descrição |
| 23 de Agosto de 2016 | 1.0 | Felipe Fronchetti | Primeiros ajustes |

**Qual oportunidade está sendo aproveitada por meio deste projeto?**

Este projeto explora os estudos do próprio **gerente de projetos**, Felipe, que são benéficos à sua graduação em Ciência da Computação, onde através da matéria de Engenharia de Software II, estudos são realizados durante todo o semestre. Seu maior objetivo é contribuir para a maior adoção de boas práticas de gestão por toda a comunidade brasileira e, principalmente, para beneficiar os visitantes do Sócios do Clube.

#### Objetivos do Projeto

* Forçar uma mudança no mercado de ensino de gestão nos próxmos dois anos;
* Capacitar com qualidade os alunos do curso;
* Promover adoção de boas práticas de gerenciamento de projetos; e
* Promover o Blog Café com ITIL.

#### Entregas Previstas para o Projeto

* Referencial em formato de artigos para os visitantes de forma que tenham onde buscar referências e material para reflexão;
* Documentos de projetos que sirvam como exemplo para seu trabalho de gestão também por meio de artigos;
* Curso inteiramente gratuito a ser apresentado no YouTube® sem custos para a comunidade profissional e que tenha uma área dentro do blog para downloads do material gravado;
* Integração de todo o material construído aos vídeos que serão gravados; e
* Elaboração de um simulado gratuito de 100 questões.

#### Entregas e Critérios de Aceitação

* **Entrega:** artigos sobre todas as áreas de conhecimento de gestão de projetos para serem utilizados como material de revisão e consulta por parte dos futuros alunos.
* **Critérios de Aceitação:** os artigos tem de estar bem escritos e ter suas informações revistas, além de estarem formatados de forma a aumentar a proabilidade de serem encontrados por ferramentas de busca. Precisam ser bons de ler e fáceis de achar.
* **Entrega:** documentos de projetos para referência durante o curso. Estes documentos deverão apresentar, de forma prática e simples, o resultado dos esforços de gerenciamento de projetos, entradas e saídas dos processos sempre que possível.
* **Critérios de Aceitação:** os documentos precisam ser simples, devem ser verificados por outros membros do Blog Café com ITIL antes da publicação e precisam ser compactos.
* **Entrega:** material gráfico criado a partir de referências, como o **PMBoK**, para ser utilizado nas apresentações a serem construídas em PowerPoint para o curso.
* **Critérios de Aceitação:** imagens que não sejam simples cópias do que está no material de referência, mas que sejam únicas e apresentem os conceitos que devem apresentar de forma clara e pontual.
* **Entrega:** apresentações em PowerPoint para todos os módulos do curso, que devem ser correspondentes aos capítulos do PMBoK além do capítulo adicional de código de conduta.
* **Critérios de Aceitação:** apresentações sintéticas, com textos explicativos e boa base para a futura narração.
* **Entrega:** simulado com 100 questões, respostas e referencial para cada pergunta.
* **Critérios de Aceitação:** as perguntas devem ser originais e o referencial das perguntas e respostas deve ser apresentado integralmente.

#### Breve Descrição do Projeto

Enquanto estuda para a certificação, o **gerente de projetos** também instrutor do curso irá construir artefatos de gerenciamento de projetos e artigos para futura consulta por parte dos alunos que irão assistir ao curso. Tendo concluído os artigos, serão gravados os vídeos e publicados de forma gratuita no YouTube. Os vídeos terão seu áudio gravado em um estúdio de som, mixados e integrados aos vídeos. O design gráfico do material será construído por Mauíra Borja, designer, antes da gravação dos áudios.

#### Premissas do Projeto

* Todas as imagens e o trabalho de desenho gráfico necessário para a construção das apresentações será iniciado antes das gravações;
* Ao início do trabalho de criação das apresentações, todas as imagens estarão prontas;
* O instrutor e autor do curso alocará 8 horas diárias de seu tempo durante a execução do projeto; e
* Em momento algum o curso será cobrado da comunidade e será exibido gratuitamente pelo YouTube e estará disponível para download, em formato de vídeo, no blog Café com **ITIL**.

#### Restrições do Projeto

* O projeto terá de ser realizado no máximo até o fim de outubro, pois existe uma convocação de concurso prevista para novembro onde o autor e instrutor deverá ir trabalhar para o Governo Federal e não terá mais tempo disponível; e
* O projeto não pode custar mais de 5 mil reais, pois este é o total de dinheiro que pode ser investido no projeto sem colocar em risco a saúde financeira do Blog Café com ITIL

#### Cronograma Preliminar

#### Orçamento Preliminar

* R$ 1.000,00 – arte do curso em PowerPoint;
* R$ 1.000,00 – mixagem do som;
* R$ 1.000,00 – arte das imagens de apoio ao curso;
* R$ 1.000,00 – reserva de contingência; e
* R$ 1.000,00 – reserva gerencial.
* **Total:** R$ 5.000,00

#### Riscos Iniciais Relacionados ao Projeto

* **Risco:** O pouco tempo alocado para a elaboração do simulado pode atrasar o projeto, pois mais tempo pode ser necessário para a elaboração do mesmo
  + **Mitigação:** ao trabalhar na construção das apresentações em PowerPoint para cada módulo, construir perguntas para o simulado na etapa de revisão de forma a diminuir o volume de questões a serem criadas na semana final.
* **Risco:** Pode ser necessário mais tempo para a construção das apresentações por módulo, visto que alguns módulos são mais complexos e que riscos desconhecidos podem afetar o trabalho.
  + **Plano de alocação de recursos em decorrência de aceitação do risco:** o tempo alocado para os módulos deve ser suficiente, todavia, caso não seja possível concluir o trabalho de cada semana dentro da mesma semana, serão alocados recursos adicionais durante os finais de semana para garantir as entregas.

**Sessão de Ferramentas e Controle de Versão**

* **Ferramentas:** [**https://github.com/**](https://github.com/ES2-2016)**LLVN**
* **Controle de Versão:** [**https://github.com/LLVN/Felipe/issues**](https://github.com/ES2-2016/Felipe/issues)

#### Pré-designação da Equipe

* **Gerente:** Felipe Fronchetti
* **Analista:** Noemi Scherer
* **Testador:** Vinicius Ribeiro
* **Desenvolvedor:** Luis Fernando

#### Assinantes do Termo

Reginaldo Ré – Cliente e proprietário do clube

Almir Sater – Representante entre os sócios do clube