# Planejamento
## 1.1Visão Geral
O planejamento do projeto refina os objetivos do projeto e planeja o trabalho necessário para alcançá-los. O gerente é responsável por desenvolver o plano de projeto e seus planos complementares. A fase do planejamento definirá mais precisamente o escopo, o custo e o prazo do projeto, estabelecerá a organização do trabalho e fornecerá uma estrutura para revisão e controle do projeto. Mudanças significativas que venham a ocorrer durante os processos de execução e controle demandarão atividades do processo de planejamento.
## 1.2 Pré-requisitos
- Solicitação do projeto aprovada;
- Gerente de projeto definido.
## 1.3 Atividades
Controle de Versões
Versão	Data	Autor	Notas da Revisão
1.0	31/08/2016	Luiz Felipe Fronchetti	Definir visão geral e seções estabelecidas abaixo
2.0	04/10/2016	Noemi Pereira Scherer	Definir escopo do projeto
3.0	05/10/2016	Noemi Pereira Scherer	Descrição do diagrama de caso de uso

### 1.3.1 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto
O objetivo desse documento é definir, preparar, integrar e coordenar todas as etapas do plano de gerenciamento de projeto. Assim, será possível tomar conhecimento de todo o processo que será realizado para a produção de um serviço Web CVLattes.
Na saída, encontra-se um link para o acesso do plano de gerenciamento de projeto, e na entrada está o link de acesso para o termo de abertura do projeto. Ambos se encontram na mesma pasta do repositório, DocumentosProjeto.
Entrada: Termo de Abertura do Projeto https://github.com/LLVN/Felipe/blob/master/DocumentosProjeto/TAP_Felipe.odt
Saída: Plano de Gerenciamento do Projeto https://github.com/LLVN/Felipe/blob/master/DocumentosProjeto/PGP_Felipe.odt

### 1.3.2 Definir o escopo do projeto
Finalidade: Descrever de forma clara as entregas do projeto
Entrada: Termo de abertura do projeto
Saída:
- Declaração de Escopo: https://github.com/LLVN/Felipe/tree/master/DocumentosProjeto ;
- Estrutura Analítica do Projeto (EAP ou WBS): https://github.com/LLVN/Felipe/tree/master/DocumentosProjeto
Diagrama de caso de uso da primeira entrega:
Descrição:
1.0 Cadastrar Sócio do clube:
1.1: Criar tabela para cada sócio no banco de dados.
1.2.1: Inserir campos para dados básicos do cliente:
1.2.1.1: Inserir nome;
1.2.1.2: Inserir idade;
1.2.1.3: Iserir identificador.
1.2.2: Inserir campos de valores de mensalidade:
1.2.2.1: Inserir valor da mensalidade;
1.2.2.2: Inserir data de vencimento da mensalidade.
1.2.3: Inserir campos para cadastro de dependentes da pessoa:
1.2.3.1: Inserir nome do dependente;
1.2.3.2: Inserir identificador do dependente
1.2.4: Inserir campo para registro de frequência do sócio no clube:
1.2.4.1: Inserir data e hora em que o sócio esteve no clube
2.0: Consultar dados do cadastro do sócio:
2.1: Criar código de acesso ao banco de dados:
2.1.1: Permitir acessar a tabela dos sócios:
2.1.1.1: Permitir retorno de dados básicos do sócio;
2.1.1.2: Permitir retornar dependentes do sócio;
2.1.1.3: Permitir retornar a frequência em clube;
2.1.1.4: Permitir retornar a mensalidade do sócio.
### 1.3.3 Planejar o gerenciamento da qualidade (8.1-PMBOK)
Tipos de critério	Aplica para	Descrição
Critérios de aceitação	Entregas e Projeto	Define os critérios que serão usados para aprovar ou não a entrega. Podem ser entregas, aprovações ou eventos que devem ocorrer antes de sua conclusão.
Pré-requisitos ou Dependências	Atividades, Entregas e Fases	Define os pré-requisitos que devem estar disponíveis antes do início da atividade (materiais, pessoal, aprovações)

CheckList

Finalidade: Identificar os requisitos e padrões de qualidade do projeto e suas entregas e documentar como será verificado a conformidade dos mesmos.
Entrada:
Saída:
Plano de gerenciamento da qualidade Ou seção de qualidade no plano de projeto.
### 1.3.4 Criar o cronograma e o orçamento do projeto

CheckList

Finalidade: Detalhar para cada pacote de trabalho, suas atividades. Para cada atividade definida, seus recursos necessários e duração prevista.
Entrada:
Saída:
- Cronograma.
- Orçamento.
### 1.3.5 Planejar o gerenciamento das comunicações (10.1-PMBOK)

CheckList

Finalidade: Determinar as necessidades de informação das partes interessadas no projeto e definir quem irá gerá-la e quem irá recebê-la, quando e como será comunicada.
Entrada:
Saída: Plano de gerenciamento das comunicações ou Seção do plano de projeto atualizada.
### 1.3.6 Analisar os riscos

CheckList

Finalidade:
- Aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos e
- Diminuir a probabilidade e o impacto dos eventos adversos ao projeto.
Entrada:
Saída:
Plano complementar de riscos
### 1.3.7 Determinar o controle integrado de mudanças
Ferramenta: Sistema de gestão de configuração com controle integrado de mudanças.
CheckList

## 1.4 Saída
### 1.5.1Plano de projeto