Termo de Abertura do Projeto – Sócios do Clube
Documento: Termo de Abertura do Projeto
Organização: LLVN
Projeto: Controle de Sócios do Clube
Cliente: Professor Reginaldo Ré
Gerente do Projeto: Felipe Fronchetti
Previsão de Início: 27 de Setembro de 2016
Previsão de Término: 13 de Dezembro de 2016

Tabela de Versões
Data	Versão	Autor	Descrição
23 de Agosto de 2016	1.0	Luiz Felipe Fronchetti	Foi definido o nome do projeto, as oportunidades, datas, ferramentas e equipe.
26 de Agosto de 2016	1.1	Luiz Felipe Fronchetti	Foram definidos os objetivos, entregas previstas.
29 de Agosto de 2016	1.2	Luiz Felipe Fronchetti	Foi definida uma breve descrição, riscos iniciais, premissas do projeto
30 de Agosto de 2016	1.3	Luiz Felipe Fronchetti	Preenchimento dos critérios de aceitação.

Qual oportunidade está sendo aproveitada por meio deste projeto?Este projeto explora os estudos do próprio gerente de projetos, Felipe, que são benéficos à sua graduação em Ciência da Computação, onde através da matéria de Engenharia de Software II, estudos são realizados durante todo o semestre. Seu maior objetivo é contribuir para a maior adoção de boas práticas de gestão por toda a comunidade brasileira e, principalmente, para beneficiar os visitantes do Sócios do Clube.
Objetivos do Projeto
- Proporcionar um sistema de cadastro e gerenciamento de usuários confiável para empresa em questão;
- Permitir aos gestores do clube uma maior organização dos setores e permissiões de cada membro;
- Promover o nome do clube através da satisfação de todos os sócios;
Entregas Previstas para o Projeto
- Primeira Entrega: O sistema deve permitir cadastrar [RF01] e visualizar os cadastros de sócios do clube [RF07].
- Segunda Entrega: O sistema deve permitir que sejam controladas as mensalidades de cada sócio [RF02] bem como permitir o controle de atividades que o usuário pode contratar dentro do clube [RF03].
- Terceira entrega: O sistema deve emitir uma carteirinha de cada sócio [RF04] além de registrar as vezes que um sócio utiliza as dependências do clube [RF05] e permitir que o cadastro dos sócios e a emissão da carteirinha possa ser feita em quaisquer das unidades [RF06].
Entregas e Critérios de Aceitação
Hoje nós vamos falar sobre critérios de aceitação. São muitos os tipos de critértios de aceitação, tudo isso vai depender da forma como você estuda engenharia de software. O teclado também infere na velocidade em que você digita algo, o pensamento relacionado ao que você irá descrever também tem forte relação.

- Entrega: Cadastro de sócios do clube [RF01]
- Critérios de Aceitação: O cadastro deve identificar quais unidades o sócio pode frequentar. Tal cadastro deve ter os dados básicos do cliente, bem como seus dependentes e valor de mensalidade.
- Entrega: Vizualiar os cadastros de sócios do clube [RF07]
- Critérios de Aceitação: O Sistema deve permitir consulta aos dados do sócio, principalmente se os pagamentos da mensalidade estão em dia, e se ele tem acesso àquela unidade.
- Entrega: O sistema deve permitir que sejam controladas as mensalidades de cada sócio. [RF02]
- Critérios de Aceitação: Este controle deve garantir que todas as mensalidades estejam dispostas em tela para acesso dos administradores.
- Entrega: Permitir o controle de atividades que o usuário pode contratar dentro do clube. [RF03]
- Critérios de Aceitação: O controle deve apresentar todas as atividades presentes dentro do clube, tais como: academia, aulas de dança, aulas de equitação, entre outros.
- Entrega: O sistema deve emitir uma carteirinha de cada sócio [RF04]
- Critérios de Aceitação: Deve conter informações básicas do sócio, inclusive foto.
- Entrega: Registrar as vezes que um sócio utiliza as dependências do clube [RF05]
- Critérios de Aceitação: O registro deve seguir os padrões de segurança da informação (validade, integridade). É importante lembrar que, nas unidades de campo e praia, pode não haver temporariamente conexão com a internet, e o registro da entrada dos sócios deve ser armazenado localmente até que a conexão seja reestabelecida para que os dados sejam enviados para unidade central;
- Entrega: Emissão da carteirinha deve poder ser feita em quaisquer das unidades [RF06].
Breve Descrição do Projeto
Para garantir a segurança e o bom funcionamento de um clube, uma maneira consistente está na elaboração de um sistema que gerencie a entrada de sócios. Neste projeto, será elaborada esta maneira de garantia, afim de promover a satisfação dos sócios e proprietários do clube.
Premissas do Projeto
Software:
    1. O sistema de gerenciamento de banco de dados será o MYSQL
    2. A linguagem usada para elaboração será PHP
    3. Será usado o Apache Web Server como estrutura do sistema
    - Funcionamento:
1. O sistema deverá funcionar nos navegadores mais populares: Chrome e Firefox.
2. O sistema deverá rodar de modo a funcionar em dispositivos móveis.
Restrições do Projeto
O projeto tem data máxima de término datada para o dia 13/12/2016, visto que se dá por encerrado o semestre letivo na empresa em questão.
Orçamento Preliminar
Não consta nenhum orçamento preliminar até o momento.
Riscos Iniciais Relacionados ao Projeto
- Risco: O tempo alocado para a elaboração do projeto pode comprometer sua finalização, pois mais tempo pode ser necessário para a elaboração do mesmo.
  - Mitigação: ao trabalhar na construção deste software, buscar manter um cronograma organizado quanto a tarefas faltantes e tarefas cumpridas, visando realizar o projeto por completo dentro do tempo alocado para o mesmo.

Sessão de Ferramentas e Controle de Versão
- Ferramentas: https://github.com/LLVN
- Controle de Versão: https://github.com/LLVN/Felipe/issues
Pré-designação da Equipe
- Gerente: Felipe Fronchetti
- Analista: Noemi Scherer
- Testador: Vinicius Ribeiro
- Desenvolvedor: Luis Fernando
Assinantes do Termo
Reginaldo Ré – Cliente e proprietário do clube
Almir Sater – Representante entre os sócios do clube