Termo de Abertura do Projeto – Sócios do Clube
Documento: Termo de Abertura do Projeto
Organização: LLVN
Projeto: Controle de Sócios do Clube
Cliente: Professor Reginaldo Ré
Gerente do Projeto: Felipe Fronchetti
Previsão de Início: 27 de Setembro de 2016
Previsão de Término: 13 de Dezembro de 2016

Tabela de Versões
Data	Versão	Autor	Descrição
23 de Agosto de 2016	1.0	Luiz Felipe Fronchetti	Foi definido o nome do projeto, as oportunidades, datas, ferramentas e equipe.
26 de Agosto de 2016	1.1	Luiz Felipe Fronchetti	Foram definidos os objetivos, entregas previstas e critérios de aceitação.
29 de Agosto de 2016	1.2	Luiz Felipe Fronchetti	Foi definida uma breve descrição, riscos iniciais, premissas do projeto

Qual oportunidade está sendo aproveitada por meio deste projeto?
Este projeto explora os estudos do próprio gerente de projetos, Felipe, que são benéficos à sua graduação em Ciência da Computação, onde através da matéria de Engenharia de Software II, estudos são realizados durante todo o semestre. Seu maior objetivo é contribuir para a maior adoção de boas práticas de gestão por toda a comunidade brasileira e, principalmente, para beneficiar os visitantes do Sócios do Clube.
Objetivos do Projeto
- Proporcionar um sistema de cadastro e gerenciamento de usuários confiável para empresa em questão;
- Permitir aos gestores do clube uma maior organização dos setores e permissiões de cada membro;
- Promover o nome do clube através da satisfação de todos os sócios;
Entregas Previstas para o Projeto
- Primeira Entrega: O sistema deve permitir cadastrar [RF01] e visualizar os cadastros de sócios do clube [RF07].
- Segunda Entrega: O sistema deve permitir que sejam controladas as mensalidades de cada sócio [RF02] bem como permitir o controle de atividades que o usuário pode contratar dentro do clube [RF03].
- Terceira entrega: O sistema deve emitir uma carteirinha de cada sócio [RF04] além de registrar as vezes que um sócio utiliza as dependências do clube [RF05] e permitir que o cadastro dos sócios e a emissão da carteirinha possa ser feita em quaisquer das unidades [RF06].
Entregas e Critérios de Aceitação
- Entrega: artigos sobre todas as áreas de conhecimento de gestão de projetos para serem utilizados como material de revisão e consulta por parte dos futuros alunos.
- Critérios de Aceitação: os artigos tem de estar bem escritos e ter suas informações revistas, além de estarem formatados de forma a aumentar a proabilidade de serem encontrados por ferramentas de busca. Precisam ser bons de ler e fáceis de achar.
- Entrega: documentos de projetos para referência durante o curso. Estes documentos deverão apresentar, de forma prática e simples, o resultado dos esforços de gerenciamento de projetos, entradas e saídas dos processos sempre que possível.
- Critérios de Aceitação: os documentos precisam ser simples, devem ser verificados por outros membros do Blog Café com ITIL antes da publicação e precisam ser compactos.
- Entrega: material gráfico criado a partir de referências, como o PMBoK, para ser utilizado nas apresentações a serem construídas em PowerPoint para o curso.
- Critérios de Aceitação: imagens que não sejam simples cópias do que está no material de referência, mas que sejam únicas e apresentem os conceitos que devem apresentar de forma clara e pontual.
- Entrega: apresentações em PowerPoint para todos os módulos do curso, que devem ser correspondentes aos capítulos do PMBoK além do capítulo adicional de código de conduta.
- Critérios de Aceitação: apresentações sintéticas, com textos explicativos e boa base para a futura narração.
- Entrega: simulado com 100 questões, respostas e referencial para cada pergunta.
- Critérios de Aceitação: as perguntas devem ser originais e o referencial das perguntas e respostas deve ser apresentado integralmente.
Breve Descrição do Projeto
Para garantir a segurança e o bom funcionamento de um clube, uma maneira consistente está na elaboração de um sistema que gerencie a entrada de sócios. Neste projeto, será elaborada esta maneira de garantia, afim de promover a satisfação dos sócios e proprietários do clube.
Premissas do Projeto
Software:
    1. O sistema de gerenciamento de banco de dados será o MYSQL
    2. A linguagem usada para elaboração será PHP
    3. Será usado o Apache Web Server como estrutura do sistema
    - Funcionamento:
1. O sistema deverá funcionar nos navegadores mais populares: Chrome e Firefox.
2. O sistema deverá rodar de modo a funcionar em dispositivos móveis.
Restrições do Projeto
O projeto tem data máxima de término datada para o dia 13/12/2016, visto que se dá por encerrado o semestre letivo na empresa em questão.
Cronograma Preliminar

Orçamento Preliminar
Não consta nenhum orçamento preliminar até o momento.
Riscos Iniciais Relacionados ao Projeto
- Risco: O tempo alocado para a elaboração do projeto pode comprometer sua finalização, pois mais tempo pode ser necessário para a elaboração do mesmo.
  - Mitigação: ao trabalhar na construção deste software, buscar manter um cronograma organizado quanto a tarefas faltantes e tarefas cumpridas, visando realizar o projeto por completo dentro do tempo alocado para o mesmo.

Sessão de Ferramentas e Controle de Versão
- Ferramentas: https://github.com/LLVN
- Controle de Versão: https://github.com/LLVN/Felipe/issues
Pré-designação da Equipe
- Gerente: Felipe Fronchetti
- Analista: Noemi Scherer
- Testador: Vinicius Ribeiro
- Desenvolvedor: Luis Fernando
Assinantes do Termo
Reginaldo Ré – Cliente e proprietário do clube
Almir Sater – Representante entre os sócios do clube